Döntéshozatal: egyszerű többség 						        V-2/2008. Nyü.______

TÁJÉKOZTATÓ

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. május 26-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Tótkomlós és térsége állati hulladék átmeneti tároló beruházásáról

2003. tavaszán Tótkomlós város gesztorsága mellett 3 kistérség érintett települései nyújtottak be pályázatot az un. Európai Pályázat Előkészítő Alapra (továbbiakban: PEA)

A PEA pályázatok két fordulósa voltak, az első fordulóban un. Ötletpályázatot kellett benyújtani, mely elnevezésénél fogva nem egy teljes mértékben kidolgozott pályázatnak minősül.

A benyújtott pályázat kedvező értékelése után a szakmai szempontból megalapozott pályázatot az ÖKO Rt. (Budapest, Attila u. ) dolgozta ki. A pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési terveket a TERRAMED Kft. Gyöngyös, készítette el.

A pályázat 2005. augusztusában került benyújtásra, a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztériumhoz.

A pályázat kedvező elbírálásáról 2006. szeptemberében kaptunk értesítést a KvVM Fejlesztési Igazgatóságtól.

A támogató részéről 2006. novemberében került sor a személyes kapcsolatfelvételre. A tárgyalás során közölték velünk, mint gesztor önkormányzattal, hogy az érdemi döntés elhúzódása miatt a pályázat kivitelezésre vonatkozó részét (ütemterv) aktualizálni kell. Érvényes ajánlatokkal alá kell támasztani, a telepen létesítendő mélyfúrású kút bekerülési költségét, s ugyanígy több cégtől kellett ajánlatot kérni a szállítójármű beszerzésére is. Többszöri levélváltás és különböző táblázatok aktualizálása után 2007. márciusában küldtük meg a KvVM Fejlesztési Igazgatóság részére az általunk is elfogadott támogatási szerződés tervezetet.

A Fejlesztési Igazgatóság úgy tájékoztatott bennünket, hogy április, de legkésőbb május hónap végén aláírásra kerül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről a támogatási szerződés.

Ennek ismeretében megkezdtük a beruházás előkészítését, ajánlatot

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a témával kapcsolatos tájékoztatómat fogadja el.

Tótkomlós, 2008. május 15.

Dr. Sztakó József

polgármester

Az előterjesztést készítette:  Skultéti Mihály műszaki oszt.vez.

Az előterjesztést látta: Kruzslicz - Bodnár Gréta aljegyző