Döntéshozatal: egyszerű többség 				                                 V-1/2013. Nyü._____

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. május 29-ei ülésére

Tárgy: Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által a 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz rekonstrukciós terv módosítására tett javaslat

A Képviselő-testület a 277/2012. (XI. 28.) kt. határozatával fogadta el a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz rekonstrukciós javaslatát. Az elfogadott javaslat tartalmazta a Bacsó utca – Ságvári utca ivóvízhálózati-vezeték összekötést. A vezeték összekötés bekerülési költsége bruttó 5.849.940,-Ft. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet alapján tárgyi létesítmény az ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatása szerint nem építhető meg a közmű védőtávolságok maradéktalan betartása mellett.

Fentiek alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. javaslata az, hogy ezen rekonstrukciós munka elvégzése kerüljön törlésre az elfogadott rekonstrukciós tervből és helyette az alábbi munkák elvégzését javasolja:

-    1053/2 hrsz-on lévő víztorony előtti vízhálózati akna rekonstrukció

- Móricz Zsigmond utca vízhálózati akna rekonstrukció és út alatti átvezetés csere

- Fő utca – Árpád utca vízhálózati akna rekonstrukció

- Liszt Ferenc utca 1. előtt lévő süllyesztett tűzcsap csere és áthelyezés.

A felsorolt munkák értéke bruttó 4.824.909,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 277/2012. (XI. 28.) kt. határozattal módosított 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz rekonstrukciós tervre az ALFÖLDVÍZ Zrt. által tett újabb javaslatot megtárgyalta, azt jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott, módosított 2012. évi rekonstrukciós munkákra vonatkozó szerződés módosítást aláírja.

Feleős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a határozat kiközlésére: 2013. május 31.

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 277/2012. (XI. 28.) kt. határozattal módosított 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz rekonstrukciós tervre az ALFÖLDVÍZ Zrt. által tett ismételt javaslatot megtárgyalta, azt nem hagyja jóvá.

Feleős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2013. május 24.

dr. Garay Rita

polgármester

Az előterjesztést készítette: Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző