Határozathozatal: egyszerű többség					          VI-1/2013. Nyü. ___

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. június 26-ai ülésére

Tárgy: Többlet önerő biztosítása a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlósi bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat megvalósításához

A Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlósi bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázat vonatkozásában Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. július 7-én támogatásban részesült. A támogatási szerződés szerint a projekt elszámolható összköltsége bruttó 157.816.552,-Ft, a támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 95%-a, azaz bruttó 149.925.724,-Ft.

Az engedélyes tervdokumentáció készítésekor azzal a ténnyel szembesültünk, hogy a tervezett összköltség vonatkozásában a pályázatban rendelkezésre álló fedezeten felül szükség van további bruttó 48.201.484,-Ft önerőre. A Képviselő-testület az 1/2012. (I. 9.) kt. határozatában döntött arról, hogy a projekt összköltsége maximum bruttó 172.000.000,-Ft legyen, az önerő mértéke pedig maximum bruttó 22.000.000,-Ft.

A kiviteli terv készítésekor kiderült (a szakági tervek részletes kimunkálásakor), hogy az épület bruttó bekerülési költsége 254.288.964,-Ft. Ehhez az összeghez hozzáadódik a pályázatban szereplő és támogatott konyhatechnológia bruttó 19.050.000,-Ft-tal és az egyéb költségek (projekt előkészítés, közbeszerzés, megvalósíthatósági tanulmány, projektmenedzsment, mérnöki szakértői díjak, nyilvánosság, könyvvizsgálat) bruttó 19.098.316,-Ft-tal. A projekt tervezett összköltsége így mindösszesen bruttó 292.437.280,-Ft.

Az épület bekerülési költsége nagy valószínűséggel csökkenthető lesz a statikai, az épületgépészeti és a villamossági tervek engedélyes terv szerinti műszaki tartalom szintjére való csökkentésével. Ez esetben reményeink szerint az épület bruttó bekerülési költsége lecsökkenthető bruttó 190.000.000,-Ft-ra, így a bruttó 150.000.000,-Ft támogatás figyelembevételével a megszavazott bruttó 22.000.000,-Ft összegű önerő mellett további bruttó 56.000.000,-Ft önerőre, így összesen 78.000.000,-Ft önerőre van szükség.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és a beruházás megvalósításának érdekében szükséges többlet önerő biztosítása tárgyában hozza meg döntését, figyelemmel arra, hogy a beruházás megvalósításától történő elállás esetén a támogatási szerződés szerint az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az esetlegesen visszafizetendő pontos összegről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2012. (I. 9.) kt. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„

- A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges forrás összetételéről az alábbiak szerint határoz:

- a beruházás összköltsége: bruttó 228.000.000,-Ft,

- az igényelt támogatás összege: 150.000.000,-Ft,

- az önerő mértéke: bruttó 78.000.000,-Ft, melynek fedezetét az alábbiak szerint biztosítja: ……….. „

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül a DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 azonosítószámú „A tótkomlósi bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű pályázathoz szükséges önerőt nem tudja biztosítani, ezért eláll a beruházás megvalósításától és eleget tesz a támogatási szerződésben vállalt visszafizetési kötelezettségének.

A visszafizetendő összeg (………..Ft) fedezetét a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a ………………..terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2013. július 21.

dr. Garay Rita

polgármester

Előterjesztést készítette: Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző

Az előterjesztést ellenőrizte: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző