Határozathozatal: egyszerű többség					       VIII-2/2013. Nyü. ___

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. augusztus 30-ai ülésére

Tárgy: Többlet önerő biztosítása a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó csatornán I. ütem” elnevezésű pályázat megvalósításához

A Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó csatornán I. ütem” elnevezésű pályázat vonatkozásában Tótkomlós Város Önkormányzata 2008. augusztus 6-án támogatásban részesült. A támogatási szerződés szerint a projekt elszámolható összköltsége bruttó 181.832.960,-Ft, a támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 85%-a, azaz bruttó 154.558.016,-Ft.

A beruházás kivitelezésére a Békés Drén Kft.-vel kötött Önkormányzatunk vállalkozási szerződést, melynek aláírására 2012. december 6-án került sor. A megvalósítás során merült fel, hogy egyrészt a költségvetésben, illetve a kiviteli tervben szereplő gravitációs zárt csatorna hosszak lényegesen eltérnek a támogatási szerződésben rögzített indikátoroktól, másrészt a terv műszaki tartalmának jelentős része nem megvalósítható, ill élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.  A műszaki ellenőr által készített műszaki változásbejelntő dokumrntumot az előterjesztéshez mellékelem, melyben a lényeges műszaki tartalom változások tételesen szerepelnek. A jelentős műszaki eltérés miatt a vízjogi létesítési engedély módosítása vált szükségessé, az eljárás jelenleg folyamatban van. A műszaki tartalom változása miatt aktuaálizált költségvetés ismeretében a projekt sikeres megvalósítása érdekében, a pótmunkákhoz bruttó 7 201 941.-Ft önerőt kell Önkormányzatunknak biztosítania, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetésében terveznie kell.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a jelzett pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerőt nem biztosítja, abban az esetben a már idáig elkészült rendszer üzemképtelen lesz, nem tudja betölteni funkcióját, ezzel nem felelünk meg a pályázatban vállaltaknak.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és a beruházás megvalósításának érdekében szükséges többlet önerő biztosítása tárgyában hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó csatornán I. ütem” elnevezésű pályázat vonatkozásában bruttó 7 201 941.- Ft önerőt biztosít a pótmunkák elvégzésére, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó csatornán I. ütem” elnevezésű pályázat vonatkozásában nem biztosít önerőt a pótmunkák elvégzésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2013. augusztus 29.

dr. Garay Rita

polgármester

Előterjesztést készítette: Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző